LAVORI IN SOMMA URGENZA. “Lavori di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale S.P. 11 per Vetriolo”. Approvazione progetto esecutivo e modalità di affidamento. CUP: B47H19002270008.

Il relatore comunica:

Tra il 29 ed il 30 ottobre del 2018 l’evento calamitoso denominato “Tempesta Vaia” e in particolare il forte vento, ha provocato forti danni sull’intero territorio comunale compromettendo pesantemente il patrimonio boschivo comunale sia sul versante di Vetriolo-Panarotta che sull’altipiano di Vezzena, mettendo a terra ingenti volumi di legname di cui si sta operando il recupero a catasta per la successiva vendita.

Le conseguenze della tempesta sona state di notevole entità tanto da aver richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 7 della L.P. n. 9 del 01 luglio 2011 e la necessità di emanare le ordinanze previste dalla vigente normativa, coerentemente con l’art. 8 - comma 11, di cui alla citata legge, al fine di provvedere con metodi eccezionali al ripristino e/o contenimento dei danni e comunque a tutte quelle opere e lavori necessari a fronteggiare l’aggravamento dei rischi o il sorgerne di nuovi quali conseguenza della tempesta Vaia.

Per quanto attiene il legname relativo al versante Vetriolo-Panarotta, quello a catasta sia pubblico che privato – nonché quello dei Comuni di Vignola-Falesina e Pergine Valsugana - deve essere trasportato a valle dalla zona di stoccaggio utilizzando la strada denominata SP 11 Strada Provinciale per Vetriolo, l’unica tecnicamente disponibile, prevedendo ad oggi - a causa del forte rallentamento del mercato determinato dal del Covid-19 - in termini viabilistici, circa 8.000 passaggi complessivi tra andata e ritorno di mezzi pesanti sulla predetta strada provinciale. In particolare tale strada presenta da sempre, per gli automezzi pesanti e in particolar modo per autotreni e autoarticolati, profili di criticità elevata nel passaggio obbligato all’interno dell’abitato di Levico Terme, soprattutto in quanto gli automezzi più pesanti si trovano a dover transitare con viabilità a gomito (bivio per Vetriolo, innesto con Via Vittorio Emanuele), e a manovrare lungo la zona turistica tra numerosi Hotel in zona termale, edifici di vecchia costruzione che insistono direttamente sulla strada in argomento e quindi particolarmente esposti alle sollecitazioni del traffico pesante, che notoriamente produce su edifici di questo tipo e data effetti statici e dinamici dannosi.

A fronte del quadro su esposto è stata verificata la possibilità di deviare il predetto traffico pesante su un percorso alternativo, utilizzando altra viabilità esistente, potenziata compiutamente allo scopo. In particolare è stata ipotizzata una nuova viabilità camionabile di collegamento, che si esplica nel potenziamento della strada comunale denominata Via della Pace p.f. 8167, tratto di strada p.f. 8170 e strada p.f. 8173/2, di collegamento di via Lungoparco con la Strada provinciale S.P. 11 per Vetriolo. E’ stato redatto Verbale di Somma Urgenza, inviato all’Unità di missione Strategica – Grandi opere e ricostruzione della PAT con prot. n. 16191 dd. 22 agosto 2019 e con deliberazioni della Giunta comunale n. 31, 32 e 33 dd. 30 agosto 2019 sono stati rispettivamente affidati gli incarichi di progettazione, dello studio geologico e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’opera "Lavori di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale S.P. 11 per Vetriolo". CUP: B41B19000320007.”
Il succitato verbale di Somma Urgenza, inviato all’Unità di missione Strategica – Grandi opere e ricostruzione della PAT con prot. n. 16191 dd. 22 agosto 2019, ha ottenuto poi il visto di validazione di opera di somma urgenza art. 3 co. 3 dell’Ordinanza del Presidente PAT dd. 01.07.2019 prot. n. A001/2019/413910 di cui al protocollo comunale n. 21124 dd. 4 novembre 2019.

A mente di quanto sopra sono stati affidati i seguenti incarichi:

- 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 30/08/2019 è stato incaricato, l’ing. Emanuele Ciola della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’opera denominata: “Lavori di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale S.P. 11 per Vetriolo”, a fronte di un corrispettivo € 35.429,42 oltre a oneri previdenziali e fiscali, per una spesa complessiva di € 44.952,85;

· con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30/08/2019 è stato incaricato il dott. Geologo Stefano Facchinelli con studio in Pergine V. (TN) della redazione dello studio geologico propedeutico alla realizzazione della seguente opera: “Lavori di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale S.P. 11 per Vetriolo”, a fronte di un corrispettivo di € 6.097,87 oltre a oneri previdenziali e fiscali, per una spesa complessiva di € 7.736,98;

· con delibera della Giunta Comunale n. 33 del 30/08/2019 è stato incaricato, l’arch. Roberto Mauro con studio in Altopiano della Vigolana (TN), della stesura del Piano della Sicurezza in fase progettuale ex D.Lgs. 81/2008, per l’opera denominata: “Lavori di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale S.P. 11 per Vetriolo”, a fronte di un corrispettivo di € 3.792,12 oltre a oneri previdenziali e fiscali, per una spesa complessiva di € 4.811,44.

A seguire, in considerazione della presenza dell’Istituto comprensivo di Via della Pace e relativa popolazione scolastica, il progetto è stato sviluppato in due fasi per realizzare necessariamente un marciapiede a servizio di questa. In particolare con provvedimento della Giunta Comunale n. 51 dd. 24/09/2019 è stato deliberato di:

1. approvare in linea tecnica, il progetto esecutivo dei “Lavori di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale S.P. 11 per Vetriolo”, a firma dell’ing. Emanuele Ciola con studio in Levico Terme, acclarante un importo per i lavori di € 658.267,05 e di € 418.743,99 per somme a disposizione, per un totale complessivo di € 1.077.011,44, al fine della presentazione dell’istanza di contributo al Servizio Prevenzioni Rischi della PAT;

2. dare atto che il progetto redatto dall’ing. Emanuele Ciola è suddiviso nelle due Fasi A (realizzazione marciapiede a lato area nord e parcheggi polo scolastico) e Fase B (realizzazione bretella camionabile), soddisfa le necessità e le esigenze del Comune risultando quindi conforme a quanto richiesto dall’Amministrazione comunale e pertanto si possono inoltrare tutte le richieste di autorizzazione e nulla osta previsti per norma;

3. approvare a tutti gli effetti, il progetto esecutivo FASE A dei “Lavori di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale S.P. 11 per Vetriolo”, quota parte che prevede la realizzazione del marciapiede a lato di via della Pace in corrispondenza dei parcheggi pertinenziali scolastici, area verde e sportiva a monte del polo scolastico, tra le sezioni 23 e 32 del progetto generale, che prevede una spesa di € 57.510,80 iva compresa.”
I lavori relativi alla fase A, recante titolo “Lavori di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale S.P. 11 per Vetriolo – FASE A”, sono stati poi affidati con determinazione STC n. 127 dd. 30/09/2019 – R. Gen, n. 400, a trattativa privata ai sensi dell’art. 52, comma 9 della L.P. n. 26/93, alla ditta Anderle Michele con sede in Pergine Valsugana - Via Maso Valderban 8 – P. IVA 01674990229, per un importo contrattuale di € 34.913,93 oltre IVA. Di questa fase con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 dd. 10.12.2019 è stata infine approvata una perizia di variante (n. 1) redatta dal Servizio Tecnico Comunale, che portava l’importo complessivo di lavori contrattuali a € 40.120,07 + IVA, con un aumento rispetto all’importo contrattuale di € 5.206,14 + IVA.
Si evidenzia che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/02/2020 è stato approvato, ai sensi dell'art. 9 comma 8 lettera c) dello Statuto comunale, il progetto per opere di prevenzione urgente dei “Lavori di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale S.P. 11 per Vetriolo” dd. Settembre 2019, a firma dell’ing. Emanuele Ciola con studio in Levico Terme, acclarante un costo complessivo per l’esecuzione dell’opera di € 1.075.527,37 di cui € 657.161,48 per lavori comprensivo di € 26.000,00 per oneri della sicurezza e € 418.365,89 per somme a disposizione dell’amministrazione.

Nel frattempo l’Amministrazione comunale ha attivato una costruttiva serie di incontri con i privati coinvolti nella realizzazione della pista camionabile, al fine di rendere permanente l’opera e per i lavori in oggetto sono stati sottoscritti i seguenti accordi con i privati interessati dalla realizzazione dell’intervento ed in particolare, a vista della parziale incompatibilità urbanistica della camionabile, per la quale è stata disposta apposita variante al PRG, con i predetti accordi è stato sottoscritto il consenso alla realizzazione dell’opera e alla cessione delle aree ad essa necessarie: 
· pp.ff. 6278/2 – contratto a raccolta n. 4565 dd. 26 agosto 2020;
· pp.ff. 6275, 6298/1,6299 e 6300/1 in C.C. Levico – contratto raccolta n. 4573 dd. 31 agosto 2020;
· pp.ff. 6276, 6277, 6280/2, 6281/2 6282/2 e 6294/2 C.C. Levico - contratto raccolta n. 4582 dd. 31 agosto 2020.
Per quanto sopra, con deliberazione di Giunta comunale n. 133 dd. 29/09/2020 è stato incaricato il progettista originario ing. Emanuele Ciola della redazione della variante progettuale allo scopo necessaria, mentre con deliberazione di Giunta comunale n. 150 dd. 20/10/2020 è stato incaricato l’arch. Roberto Mauro, già CSP, dell’adeguamento del PSC alla suddetta variante progettuale.
A seguire, con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 24/11/2020 è stata approvata in linea tecnica, al fine della presentazione dell’istanza di contributo al Servizio Prevenzioni Rischi della PAT, la variante al progetto esecutivo redatto dall’ing. Emanuele Ciola di data settembre 2019, come aggiornato in data ottobre 2020 e recante oggetto “Lavori di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada S.P. 11 per Vetriolo” integrata di relativo PSC redatto dall’arch. Roberto Mauro, evidenziante un costo complessivo presunto di € 984.314,95, di cui € 497.047,24 per i lavori principali e € 487.267,71 per somme a disposizione dell’Amministrazione. La domanda di finanziamento è stata inviata con nota del 27/11/2020 prot. 21147 alla PAT Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza.
Infine si evidenza che a seguito di relativa istruttoria l’opera è stata finanziata per la maggior parte dalla PAT; in particolare con determinazione del Dirigente della PAT – Servizio Prevenzione Rischi e centrale Unica di Emergenza n. 90 del 26/02/2021 è stato stabilito:

· di dare atto che il Comune di Levico Terme - cod. fisc. 00253930226 - ha approvato il progetto esecutivo dei lavori “Realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di Via Lungoparco con la strada provinciale SP11 per Vetriolo” nell’importo complessivo ritenuto ammissibile di Euro 783.566,85;

· di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che l’opera è qualificata quale intervento di prevenzione urgente, ai sensi della Legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, art. 13, comma 4 e della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2, art. 7, commi 1-ter e comma 4;

· di dare atto che l’opera è inserita negli elenchi degli interventi per la gestione dell’emergenza dell’Allegato A, parte II, dell’Ordinanza del Presidente della Provincia n. 24230 del 15 gennaio 2021;

· di concedere, per quanto esposto in premessa, al Comune di Levico Terme - cod. fisc.00253930226 - il contributo di Euro 783.566,85 pari al 100% della spesa ammessa;

· di dare atto che il contributo sarà erogato con le seguenti modalità: 

· fino ad un massimo del 90% del contributo concesso previa presentazione di fabbisogni di cassa; a fronte di particolari esigenze, adeguatamente motivate, tale percentuale può essere aumentata fino al 95%:

· il saldo, previa presentazione al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, entro la data fissata dal prevedimento medesimo;

· di stabilire, vista la deliberazione n. 1171 di data 10.06.2005, come da ultimo modificata con deliberazione 1980 di data 14 settembre 2007 e tenuto conto, altresì, delle disposizioni circa le tempistiche di inizio lavori riportate nell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 gennaio 2021 n. 24230, nonché del già avvenuto affidamento di parte dei lavori nel settembre 2019, i seguenti termini:

· entro il 31/03/2022 per il completamento delle opere, salvo proroga;

· sei mesi dal completamento delle opere per la rendicontazione dei lavori, salvo proroga.
LA GIUNTA COMUNALE

Fatta propria la premessa narrativa;

Rilevato che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm.ii., con nota dd. 04/02/2021 prot. 2306 e seguenti, e avviso all’albo pretorio prot. 2305 del 04/02/2021, è stato comunicato ai proprietari dei terreni interessati all’occupazione temporanea, l’avvio del procedimento di formazione della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera di cui all’oggetto, comunicando altresì la possibilità di presentare osservazioni in merito a tale intervento entro il termine di trenta giorni;
Rilevato che, entro il termine stabilito, non sono pervenute osservazioni di merito;

Visto il progetto esecutivo redatto dall’ing. Emanuele Ciola in data ottobre 2010 ed aggiornato da ultimo in data marzo 2021 a seguito delle risultanze della concessione del contributo provinciale, inerente i lavori di “Realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada S.P. 11 per Vetriolo”, che prevede un costo complessivo presunto di € 954.279,58.- di cui € 472.715,14.- per lavori - compresi gli oneri di sicurezza pari a € 38.765,98.- ed € 481.564,44.- per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Visto il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall’arch. Roberto Mauro dd. 04/11/2020, da cui risulta il costo della sicurezza, per i lavori a base di gara, quantificato in € 38.765,98 come evidenziato dal computo metrico oneri della sicurezza;

Vista la perizia Geologica dd. settembre 2019 a firma del dott. geol. Stefano Facchinelli con studio in 38057 Pergine Valsugana (Trento) località Maso Grillo 13;

Visto il tipo di frazionamento n. 165/2020 approvato in data 06/05/2020 dal competente Ufficio Catastale di Borgo Valsugana;

Rilevato che ai sensi dell’art. 58 capo X della L.P. 26/93 non è necessario il Parere Tecnico Amministrativo;

Rilevato altresì che con deliberazione della Giunta comunale n. 189 del 10/12/2020 è stato preso atto:

·  che all’interno del quadro economico dell’opera è previsto lo stanziamento di € 103.756,60 destinato a “Indennità espropri, asservimenti o procedure equivalenti, occupazione temporanea, indennizzi”;

· di impegnare la spesa di € 48.979,54 imputandola al capitolo 28101/31 del bilancio di previsione 2020 per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera;

· di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico comunale l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la sottoscrizione dei contratti di compravendita, alla cui predisposizione provvederà il Servizio Amministrativo e attività sociali.

Rilevato che è stato sottoscritto un ulteriore accordo con i privati coinvolti dall’opera in argomento e in particolare le pp.ff. 6227/1-6227/2-6227/3-6227/4-6227/5 in C.C. Levico, atto autorizzato con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 30/03/2021 e di cui al Reg. gen. degli Atti privati n. 4725 dd.31.03.2021;
Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 dd. 26.10.2015 e successiva deliberazione consiliare n. 21 del 15.06.2016 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Pergine Valsugana, il Comune di Levico Terme e l’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia (A.S.I.F.) “G.B. Chimelli” di Pergine relativo all’esercizio in forma associata delle procedure di gara volte alla realizzazione di opere e/o acquisizioni di beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell’art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e dato atto che la relativa convenzione è stata sottoscritta in data 20.07.2016;

Rilevato che, avvalendosi della convenzione sopra richiamata, i lavori a base d’appalto per la “Realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada S.P. 11 per Vetriolo“ quantificati in € 472.715,14 ivi compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, saranno eseguiti in economia, secondo le modalità previste al titolo VI del regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52, 1° comma della L.P. 10.09.1993 n. 26 e dell’art. 176, 1° comma, lettera a) del Regolamento di attuazione della medesima L.P., approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012, mediante gara telematica tra 5 operatori economici scelti dal RUP e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta al massimo ribasso sull’importo posto a base d’appalto e con l’esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 40 della L.P.26/1993, e con l’applicazione delle ulteriori prerogative di cui all’art. 33.1 trattandosi di opera in somma urgenza;

Ritenuto che sussistano inoltre le condizioni di cui all’art. 33.1 della L.P.26/1993, trattandosi di opera di Somma urgenza necessaria per le finalità esposte nelle premesse;

Considerato inoltre di disporre la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, ai sensi dell’art. 46 della L.P. 26/93;
Dato atto che l’elenco delle ditte da invitare alla procedura di gara, che saranno individuate dal RUP, è da mantenere segreto e il diritto di accesso al medesimo differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;

Ritenuto pertanto di approvare, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo redatto dall’ing. Emanuele Ciola in data ottobre 2010 ed aggiornato in data marzo 2021 a seguito delle risultanze della concessione del contributo provinciale, inerente i lavori di “Realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada S.P. 11 per Vetriolo”, che prevede un costo complessivo presunto di € 954.279,58.- di cui € 472.715,14.- per lavori - compresi gli oneri di sicurezza pari a € 38.765,98.- ed € 481.564,44.- per somme a disposizione dell’Amministrazione e composto dalle tavole di cui all’Elenco elaborati, allegato unico alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e ss.mm. ed ii;

Visto il D.P.P. 11.05.2012, 9-84/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”;

Vista la L.P. 09.03.2016, n. 2 avente per oggetto: “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 ad oggetto “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm. ed ii.;

Visto il D.Lgs 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm. ed ii.;

Vista la L.P. 04.08.2015, n. 15 “Legge Provinciale per il governo del territorio 2015”;

Ritenuto, in considerazione dell’urgenza, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss. mm. ed ii., per consentire tempestivamente l’avvio della procedura e degli atti che ne conseguono;
Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., nonché ai sensi dell’art. 40 comma 2, lettere b) dello Statuto comunale in materia di approvazione dei progetti di opere pubbliche, delle relative varianti e delle perizie per i lavori di somma urgenza;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

d e l i b e r a

1. di approvare a tutti gli effetti, per le motivazione esposte in premessa, il progetto esecutivo redatto dall’ing. Emanuele Ciola in data marzo 2021 a seguito delle risultanze della concessione del contributo provinciale, inerente i lavori di “Realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada S.P. 11 per Vetriolo” – costituito dalle tavole risultanti dall’Elenco Elaborati Allegato unico alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che prevede un costo complessivo presunto di € 954.279,58.- di cui € 472.715,14.- per lavori - compresi gli oneri di sicurezza pari a € 38.765,98.- ed € 481.564,44.- per somme a disposizione dell’Amministrazione, come da quadro economico che segue:

	 
	QUADRO ECONOMICO
	 

	 
	 IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO 
	 Progetto 

	A
	 Lavori a base d'asta
	 

	a1
	lavori al netto della sicurezza 
	 €                     433 949,16 

	a2
	oneri della sicurezza
	 €                       38 765,98 

	 
	SOMMANO LAVORI E ONERI SICUREZZA A)+B) 
	 €                     472 715,14 

	 
	Di cui costo manodopera
	 €                        97 647,96

	B
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

	b1 
	lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede (comprensivo iva)
	 €                       57 510,80 

	b2
	imprevisti <10%
	 €                       47 271,52 

	b3
	spese tecniche di progetto
	 €                       78 032,10 

	b4
	spese tecniche direzione lavori, sicurezza, collaudi e amministrativi
	 €                       38 000,00 

	b5
	inarcassa su spese tecniche
	 €                         4 641,28 

	b6
	spese per prove materiali
	 €                         5 000,00 

	b7
	Oneri fiscali 22% 
	 €                     143 224,90 

	b8
	opere di completamento
	 €                         3 842,24 

	b9
	Espropri, occupazione temporanea, asservimenti ed indennizzi vari 
	 €                     103 756,60 

	b10
	Oneri ANAC
	 €                           285,00 

	 
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
	 €                     481 564,44 

	 
	COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 
	 €                     954 279,58 


2. di dare atto che il progetto è finanziato per € 783.566,85 con contributo provinciale e per € 170.712.73 con fondi propri dell’amministrazione, come esplicato nel quadro sottostante:

	Quadro economico

	 
	 
	FINANZIATO PAT
	FINANZIATO COMUNE
	TOTALE PROGETTO

	A
	LAVORI A BASE DI GARA
	 
	 
	 

	a1
	LAVORI
	 €        346 433,05 
	€              87 516,11
	 €        433 949,16

	a2
	SICUREZZA
	 €          38 765,98 
	 
	 €          38 765,98

	 
	TOTALE
	 €        385 199,03 
	 €              87 516,11 
	 €        472 715,14 

	B
	SOMME A DISPOSIZIONE
	 
	 
	 

	b1
	LAVORI MARCIAPIEDE fase A(LORDI)
	 €          57 510,80 
	 €                           -   
	 €          57 510,80 

	b2
	IMPREVISTI 10%
	 €          38 519,91 
	 €                8 751,61 
	 €          47 271,52 

	b3
	SPESE TECNICHE progettazione
	 
	 €              23 702,69 
	 €          23 702,69 

	 
	progetto preliminare definitivo ed esecutivo GC 31/2019
	 €          30 000,00 
	 €                5 429,42 
	 €               35 429,42 

	 
	progetto variante GC 133/2020
	 €            4 632,28 
	 €                  867,72 
	 €            5 500,00 

	 
	geologico GC 32/2019
	 €            6 097,87 
	 
	 €            6 097,87 

	 
	sicurezza in fase di progettazione GC 33/2019
	 €            3 792,12 
	 
	 €            3 792,12 

	 
	adeguamento sicurezza progettazione GC 150/2020
	 €            3 000,00 
	 
	 €            3 000,00 

	 
	analisi terreni DET 365/2019
	 €               510,00 
	 
	 €             510,00 

	b5
	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA in fase esecutiva 
	 €          30 000,00 
	 €                8 000,00 
	 €          38 000,00 

	b6
	INARCASSA
	 €           3 121,29 
	 €                1 519,99 
	 €            4 641,28 

	b7
	SPESE PER PROVE MATERIALI
	 €            5 000,00 
	 €                            -   
	 €            5 000,00 

	b8
	IVA 22%
	 €        112 171,95 
	 €              31 052,95 
	 €        143 224,90 

	b9
	ESPROPRI ASSERVIMENTO
	 €          54.777,06 
	 
	 €          54.777,06 

	
	Acquisizione terreni con contratto
	 €          48.979,54
	
	 €          48.979,54

	b10
	opere di completamento
	 
	 €                3 842,24 
	 €            3 842,24 

	b11
	oneri ANAC
	 €              255,00 
	 €                     30,00 
	 €              285,00 

	 
	TOTALE
	 €        398 367,82 
	 €              83 196,62 
	 €        481 564,44 

	 
	TOTALE COMPLESSIVO
	 €        783 566,85 
	 €            170 712,73 
	 €        954 279,58 


3. di dare atto che l’approvazione del presente progetto è effettuata anche ai sensi dell’art. 95 della L.P. 04 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 della L.P. 10.09.1993 n. 26 la presente approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità dell’opera;

5. di dare atto che nelle somme a disposizione dell’Amministrazione sono contenuti € 103.756,60 per acquisizione aree e occupazioni temporanee;

6. di disporre che i lavori di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada S.P. 11 per Vetriolo quantificati in € 472.715,14 ivi compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, siano eseguiti in economia, secondo le modalità previste al titolo VI del regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52, 1° comma della L.P. 10.09.1993 n. 26 e dell’art. 176, 1° comma, lettera a) del Regolamento di attuazione della medesima L.P., approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012, mediante gara telematica tra 5 operatori economici scelti dal RUP e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta al massimo ribasso sull’importo posto a base d’appalto e con l’esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 40 della L.P.26/1993, e con l’applicazione delle ulteriori prerogative di cui all’art. 33.1 trattandosi di opera in somma urgenza;

7. di ridurre della metà, per le motivazioni esposte in premessa, il termine di ricezione delle offerte previsto dall’art. 48, comma 10, del Regolamento d’attuazione della L.P. 26/93;
8. di prendere atto che l’espletamento delle procedure di gara avverrà con le modalità previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 dd. 26.10.2015 e 21 dd. 15.06.2016 trasmettendo la documentazione necessaria ed autorizzando sin d’ora l’ufficio preposto ad apportare le modificazioni o integrazioni dettate dall’eventuale normativa sopravvenuta;
9. di demandare al RUP l’individuazione dell’elenco ditte da invitare alla procedura di gara, dando atto che lo stesso è da mantenersi segreto e il diritto di accesso al medesimo differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;
10. di disporre la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, ai sensi dell’art. 46 della L.P. 26/93;
11. di demandare all’Ufficio Economato comunale il versamento, per la pratica in oggetto del contributo di € 225,00.-, dovuto ai sensi dell’art. 1, co. 67, della legge n. 266/2005 a favore dell’Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), ex. Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori e Servizi e Forniture (A.V.C.P.), da pagarsi mediante bollettino MAV emesso quadrimestralmente dall'Autorità di Vigilanza;

12. Rilevato che per l’opera in progetto risultano già impegnati con singoli provvedimenti i seguenti importi:

· deliberazione giuntale n.   31/2019 lordi € 44.952,85 cap 28106/31;

· deliberazione giuntale n.   32/2019 lordi €   7.588,19 cap 28106/31;

· deliberazione giuntale n.   33/2019 lordi €   4.811,44 cap 28106/31;

· deliberazione giuntale n.   51/2019 lordi € 54.187,67 cap 28101/31;

· deliberazione giuntale n. 133/2010 lordi €   5.722,00 cap 28101/31;

· deliberazione giuntale n. 150/2020 lordi €   3.806,40 cap 28101/31

· deliberazione giuntale n. 189/2020 lordi € 48.979,54 cap 28101/31;

· determinazione n. 365/2019           lordi €      634,64 cap. 28101/31;

· oneri ANAC



      €        30,00 cap 28101/31;

per un totale di € 170.712,73;

13. di impegnare la rimanente spesa di € 783.566,85 al Capitolo 28101/31 del Bilancio di competenza,:

14. di nominare il gruppo di Direzione lavori per l’opera in argomento composto da Direttore lavori e Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, rispettivamente nel p.i. Roberto Fox, Capo ufficio OO.PP. e Patrimonio, e geom. Libardi Cristiano Capo ufficio Ambiente e Territorio, ai quali spetta il trattamento economico accessorio regolato dall’Allegato E/3 del vigente CCPL che trova capienza alla voce b4 del Quadro economico di cui al precedente punto 1;

15. di prenotare, ai sensi dell’art. 29 del regolamento di contabilità, l’importo di contratto per l’appalto dei lavori per presunti € 576.712,47 al capitolo 28101/31;

16. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico comunale l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, all’unanimità dei voti espressi in forma palese, ai sensi dell’art. 183 – 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
	Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. A), il ricorso sub. B) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. C).


* * *
Allegato unico
